Contrato de prestação de Serviços Freelance

Este presente contrato visa garantir direitos legais entre o contratante e prestador do serviço (Freelancer) a ser realizado entre Guilherme Gobbo de Castro, Solteiro, Cientista de Dados, portador CNPJ nº 55.096.006/0001-04, residente em São Pedro da União – MG, Centro, e que a partir de agora será denominado como contratado e entre (nome), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade R.G. nº ______ e residente no ____________, estando este último a atuar como representante da empresa ________ e que a partir de agora será denominado como contratante.

OBJETIVO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª. DO OBJETO:

Este contrato tem como objetivo a prestação de serviços autônomo Engenharia de Software e será desenvolvido consoante os pontos explicados logo abaixo. O contrato celebrado neste documento tem a duração de 24 dias úteis (4 semanas), a partir da assinatura dete contrato e dos seguintes acessos fornecido ao Freelancer: Google Cloud Admin, Câmera RTSP para testes e domínio em uma plataforma de Host.

O serviços prestados pelo CONTRATADO e pagos pelo CONTRATANTE neste presente contrato, será de acordo entre as partes, através das seguintes instruções de trabalho:

Entregas (valor pré-definido a ser pago conforme as Entregas enviadas ao CONTRATANTE )

CLÁUSULA 2ª. SERVIÇOS:

O CONTRATADO ficará responsável por realizar os seguintes serviços:

1. Desenvolver Código para retirar print de câmera RTSP de acordo com um sinal MQTT enviado de um sendor micro-ondas + Deploy na nuvem (Google Cloud);

2. Desenvolver um modelo OCR que, conforme essas imagens entram na base de dados, ele faz a detecção e salva os dados em um banco SQL (Data/Hora, ID usuário, Velocidade, Tipo se é automóvel, caminhão etc, e Placa);

3. Desenvolvimento de Plataforma web utilizando Streamlit que irá conter as seguintes páginas:

3.1 - Login;

3.2 - Resumo de veículos detectados pelo ID do cliente (puxando essas informações do banco de dados);

3.3 - Opção de selecionar veículos detectados manualmente e poder extrair em PDF ou CSV - precisamos alinhar como será exportado.

4. Deploy de toda essa Plataforma web e modelo OCR na nuvem (recomendo utilizarmos o Google Cloud, mas se preferir AWS, não tem problema);

5. Após deploy, será configurado um domínio http://app.lombada.com.br que poderá ser acessado de qualquer lugar do mundo, já com certificado SSL e tudo mais.

CLÁUSULA 3ª.  PRAZO:

O CONTRATADO se compromete a prestar os serviços até o término do contrato na data acordada.

O CONTRATADO em conjunto ao CONTRATANTE, serão responsáveis por definir prazos mínimos e máximos pelo projeto desenvolvido, e estimativas para cada projeto e tarefas desenvolvidas presentes na cláusula 2ª, para fim de assegurar e garantir que as entregas sejam realizadas pelo CONTRATADO conforme previsto.

CLÁUSULA 4ª. DAS ENTREGAS E REVISÕES:

Para fins de garantir o sucesso de execução, entrega e pagamento neste contrato.

Para o presente contrato cujo pagamento é pré-definido por <Entrega> O CONTRATANTE poderá requisitar até 2 Revisões, sendo responsável por todas informações necessárias para o sucesso da entrega.

CLÁUSULA 5ª. PAGAMENTO:

O CONTRATADO receberá o valor conforme pré-definido, e entregue ao CONTRATANTE: R$4077.

As faturas devem ser pagas até 5 dias úteis após o envio do recibo enviado pelo CONTRATADO, sendo a primeira parcela R$2038.50 (50%) sendo repassada ao Freelancer logo após a assinatura do contrato.

Os pagamentos devem ser realizados para a conta PIX 55.096.006/0001-/04 fornecida pelo prestador do serviço.

CLÁUSULA 6ª. OBRIGAÇÕES:

O não pagamento do acordado na cláusula 5ª poderá levar à multas de 20% de juros no valor mensal, permitindo a partir da data limite, a rescisão do contrato por parte do CONTRATADO com aviso prévio.

Ultrapassando o limite de 100% de multa, ocasionará a suspensão dos serviços realizados pelo CONTRATADO, e perda dos direitos autorais do CONTRATANTE, que foram entregues a partir do último pagamento.

As entregas não sendo realizadas dentro dos prazos máximos permitidos no acordado, permite ao CONTRATANTE suspender os serviços e rescindir o contrato.

O CONTRATANTE deverá facultar o acesso às informações e elementos necessários, em tempo hábil, para a boa execução do objeto do contrato, sendo obrigado a cumprir o disposto nas demais cláusulas e condições estabelecidas neste documento. O CONTRATADO deverá cumprir com eficiência e pontualidade os trabalhos confiados e as obrigações geradas pela natureza do serviço

CLÁUSULA 7ª. RESCISÃO:

O atual contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes com notificação por escrito de 3 dias. Caso o contratante rescinda o contrato sem respeitar os 3 dias, o mesmo será responsável por pagar todos os honorários restantes até ao término do contrato.

CLÁUSULA 8ª. INDEPENDÊNCIA:

O CONTRATADO deverá atuar por conta própria, com autonomia e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE, Seus direitos serão limitados exclusivamente descritos neste contrato, devido à natureza autônoma do contrato, a exigir o cumprimento das obrigações de Entregas por parte do CONTRATADO, e Pagamentos pontual da remuneração aqui prevista por parte do CONTRATANTE.

CLÁUSULA 9ª. DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL:

O CONTRATANTE será o proprietário dos direitos autorais de todo o material criado sob este contrato após a conclusão do pagamento integral. O CONTRATADO só poderá exibir amostras de obras deste projeto como peças de seu portfólio com o consentimento e aprovação do CONTRATANTE.

O CONTRATANTE receberá todos os direitos autorais sobre todo o material produzido pelo CONTRATADO, somente após efetuado o pagamento INTEGRAL conforme  CLÁUSULA 5ª.

25/03/2025

CLÁUSULA 10ª. DERECHOS

| O CONTRATANTE concorda com os termos expostos anteriormente: ________________________ | O CONTRATADO concorda com os termos expostos anteriormente: __________________________ |
| --- | --- |

Anexo 1

Arquitetura

Em uma instância do serviço Google cloud IOT ou equivalente, com serviço de MQTT (Blocker) receberão dados de dispositivos.

Esses dispositivos serão microcontroladores com modem GSM equipados com radar de micro-ondas apontados para vias de tráfego.

Quando for detectado e validado o movimento de um objeto, a velocidade desse objeto será publicada em um tópico exclusivo para o servidor broker.

Uma aplicação em python que assina os mesmos tópicos, receberá o pacote em formato Json, essa aplicação deverá registrar o recebimento do tópico com data e hora.

Paralelamente a mesma aplicação deverá manter uma conexão aberta com rstp, recebendo um fluxo de vídeo de uma câmera de CFTV apontada estrategicamente para o ponto de detecção do radar do dispositivo.

Quando a aplicação receber o pacote do dispositivo via MQTT, deverá capturar o próximo flame disponível da câmera correspondente ao dispositivo.

Deverá recortar uma área de interesse que destaque a placa do veículo, e salvar no servidor essa imagem, atribuir um ID com data, hora e a velocidade enviada no pacote.

Também deverá registrar em um arquivo CSV e ou banco de dados SQL, os dados de recebimento dos pacotes do tópico correspondente, data e hora de recebimento, e sucesso ou não da captura imediata do frame do vídeo da câmera correspondente.

O projeto deve ser escalável tendo possibilidade de ou rodar em paralelo, threads ou instâncias diferentes do mesmo serviço do Cloud com todos assinando o mesmo serviço de broker mas com tópicos e endereço das câmeras diferentes.

Uma outra aplicação deverá acessar as imagens registradas assim que forem salvas, aplicar reconhecimento de imagem para ver a placa dos veículos. Salvar essa placa junto do registro de data, horário e pacotes recebidos.

O projeto deverá ter uma interface que permita acessar todas as imagens salvas, os dados registrados e permitir determinar a quantidade de veículos, horários, veículos que excedem a velocidade, etc.

Nessa interface do usuário também poderá determinar a velocidade máxima que será publicada no mesmo tópico.

Também tem que ser criado um domínio onde uma página terá a interface com todas as informações dos registros que poderão ser cruzados.

Todo o código fonte deverá ser disponibilizado para alterações futuras.

Anexo 2

Requisitos do projeto

- Criar ou configurar um serviço de servidor MQTT (broker).

- Criar uma aplicação que escreva que publique nos tópicos do servidor MQTT.

- Acessar o fluxo de vídeo de uma câmera associada ao tópico via RTSP.

- Capturar um frame assim que um pacote for recebido, permitir o recorte da imagem focando na placa, salvar a imagem com data hora e velocidade em um banco de dados SQL

- Criar um registro de dados e salvar os dados dos os pacotes recebidos, atribuir um ID, data, hora, velocidade com o tópico associado, finalizando o sucesso ou não da captura do frame.

- Usar reconhecimento de imagem em cada imagem salva, extrair a placa do veículo e outras características, registrar a placa no registro de dados.

- Ter interface que permite acessar as imagens salvas, registros com data, horas, velocidade da placa do veículo, permitir cruzar os dados, total de veículos, velocidades máximas, etc.

- Permitir que a velocidade máxima seja selecionada e publicada no tópico correspondente no blocker.

- Ser escalável, permitir que seja assinado vários tópicos diferentes com câmeras associadas a eles. Fazendo processamento paralelo ou rodando em instâncias diferentes.

- Permitir via interface que o tópico e a Câmara sejam associadas a um cadastro de equipamento com nome, número, endereço e outros campos.

- Implantar e disponibilizar domínio (http://app.lombada.com.br) com certificado SSL, que permite acessar e cruzar as informações dos registros usando credenciais de acesso gerenciáveis.